## Slide 1
주요 프로젝트 추진 현황
'26.10.○○ 기준 / ○○팀
1. 센텀
단계 : ○○
위치 : 부산 해운대구 ○○ | 규모 : ○○㎡ | 사업비 : ○○억
 추진 현황
 ○○ 진행 중 ('○○.○)
 ○○ 완료 ('○○.○)
 주요 이슈
 ○○ 협의 지연 → ○○ 영향
 ○○
 향후 계획
 ○○ ('○○.○월)
 ○○ ('○○.○월)
2. 세빛섬
단계 : 통합운영 추진
위치 : 반포한강공원 | 운영 : (주)세빛섬 | 사용기간 ~'○○
 추진 현황
 市-효성 협약 해지 및 해지시지급금 협의 중
 반포 수상푸드존과 통합 운영(민투법) 추진 검토
 주요 이슈
 해지시지급금 규모 / 소유권 市 이전 시점
 민간투자사업 적용 가능 여부 (운영기간 50년 목표)
 향후 계획
 市 협의 및 사업제안 준비 ('○○.○월)
 ○○
3. 논현
단계 : PF 심의 준비
위치 : 논현동 ○○ | PF : 약 ○○억 | 시공 : ○○건설
 추진 현황
 PF 심의 '26.11.13 예정 (책임착공 / 책임준공 조건)
 인허가 ○○ 단계, 11월 내 완료 난망
 주요 이슈
 인허가 지연 시 책임준공 기산점 / 심의 유효기간 문제
 심의 일정 조정 필요 (B / C안 검토)
 향후 계획
 대주단 / 시공사 일정·조건 협의 ('26.11월)
 인허가 완료 후 PF 심의 ('○○.○월)
4. 반포
단계 : 운영자 공모 대비
수상푸드존 : 연면적 2,797㎡ | 사업비 276억(市) | 준공 '27.12
 추진 현황
 市 공사 진행 중 ('26.10 ~ '27.12)
 임대(F&B 15곳)·대관·계류 수입 구조 검토
 주요 이슈
 운영자 공모 조건 (요금 결정권, 수익 배분)
 세빛섬과 통합 운영 연계 여부
 향후 계획
 운영자 공모 대응 전략 수립 ('○○.○월)
 사업성 검토 (F&B 수수료, 대관, 계류)