## Slide 1
주요 프로젝트 추진 현황
1. 센텀
위치 : 부산 해운대구 우동 1492 | 규모 : 82,200평 | 사업비 : 16,820억
2. 센텀
위치 : 부산 해운대구 우동 1492 | 규모 : 82,200평 | 사업비 : 16,820억
 추진 현황
• AMC 선정 : 이지스 우선협상대상자 선정 완료 (’26.8)
• 금융 구조화·상품성 개선방안 : 협의 중
 ’27년 계획
• 금융 구조 확정 (비히클·지분구조 등)
• SPC 설립·토지매매계약 체결 (’27.下)
→ 필요사항 : 당사 160억 출자 (SPC 설립 10억 + 토지 계약금 150억)
3. 송도
위치 : 인천 연수구 송도동 10-1 | 규모 : 161,200평 | 사업비 : 2조 5,246억
 추진 현황
• GIC 투자구조 : 우선주 전환 협의 중
• 건축인허가 : 착수 및 추진 중
 ’27년 계획
• GIC 미투자 시 : 직접투자 사업성·Risk 검토
→ 필요사항 : 당사 2,450억 추가 출자
→ 직접투자 곤란 시 대체 투자자 Tapping 추진
4. 반포
위치 : 서울 서초구 반포동 19-3 | 규모 : 537,654평 | 사업비 : 19조 9,534억
 추진 현황
• 사업구조 : 최적 사업성 비히클·개발구조 검토 중
• 재무 영향 : 개발 기간 中 당사 재무 영향 검토 중
 ’27년 계획
• 사업구조 : REITs·PFV 등 지속 검토 (법령·정책·시장 반영)
• 투자자·대주단 Network 확보 : 국내 연기금, 해외투자자 등
 추진 현황
• 이지스, AMC 우선협상대상자 선정 완료 (’26.8)
• 금융 구조화 / 상품성 개선방안 협의 중
 ’27년 계획
• 금융 구조 확정 (비히클, 지분구조 등)
• SPC설립 · 토지매매계약 (’27.下)
1. 논현
위치 : 서울 강남구 논현동 55-12 일원 | 규모 : 13,449평 | 사업비 : 5,800억
 추진 현황
• Equity 출자 : 총 495억 中 잔여 265억 출자 추진
• PF 기표 : NH투자증권 총액인수 4,350억 (시기 등 차주 업데이트 예정)
 ’27년 계획
• 토지 잔금 수취 : 947.5억 (시기 등 차주 업데이트 예정)
• 수익 민감도 점검 : NOC 변경에 따른 당사 수익 영향 F/U
• 착공 관리 : ’27.上 착공 목표 (지연 시 대응방안 마련)
위치 : 인천 연수구 송도동 10-1 | 규모 : 161,200평 | 사업비 : 2조 5,246억